深福审基决〔2017〕157号

被审计单位：深圳市福田区建筑工务局

审计项目：福华小学办公室及功能室改造工程（决算）

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于2017年9月19日对福华小学办公室及功能室改造工程（决算）进行了审计。根据审计准则的相关规定，深圳市福田区建筑工务局对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。

一、项目概况

根据深圳市福田区发展和改革局《福田区发展和改革局关于美莲小学运动场面恢复工程项目等福田区2015年政府投资项目第十三批实施计划的通知》（深福发改〔2015〕161号），安排福华小学办公室及功能室改造工程项目135.54万元，其中建筑安装工程费119.61万元，项目概算批复详见深福发改〔2015〕147号。资金来源为财政资金。该项目施工单位为揭阳市揭西建筑集团公司，经深圳市福田区政府采购中心公开招标确定（福购通〔2015〕131号）。该项目设计单位为长春工程学院设计研究院深圳分院，监理单位为深圳市恒浩建工程项目管理有限公司，咨询单位为深圳华仑诚工程管理有限公司，施工图审查单位为深圳市深大源建筑技术研究有限公司。该项目于2015年07月10日开工，2015年08月27日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为1,151,046.16元，经审计，审定金额为1,108,100.44元，审计核减42,945.72元，核减率为3.73%。

- 审计发现的主要问题及建议

- 建设单位未在按规定时限内报审竣工决算

经审计，该项目于2015年08月全部竣工验收，但建设单位于 2017年08月才送审计项目竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算”的规定。

在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

附件：福华小学办公室及功能室改造工程（决算）审计汇总表。

福田区审计局

2017年11月13日