附件6

福田区政府投资项目后评价

项目总结报告（范本）

（修订）

（征求意见稿）

目 录

一、福田区政府投资项目（工程建设）后评价XX项目总结报告（范本）	1

二、福田区政府投资项目（设备类）后评价XX项目总结报告（范本）	10

# 福田区政府投资项目（工程建设）后评价XX项目总结报告（范本）

| 填报单位 | （公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 填报日期 | 年 月 日 |

第一部分  项目概况

一、项目基本情况

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |
| 业主单位 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 项目类型 | □新建 □扩建 □改建 □拆建 □装修装饰 |  |  |
| 政府投资方式 | □直接投资 □资本金注入 □投资补助 □贷款贴息 |  |  |
| 总投资金额 | 万元 | 其中政府投资金额 | 万元 |
| 申请立项时间 |  |  |  |
| 计划开工时间 |  | 实际开工时间 |  |
| 计划竣工验收时间 |  | 实际竣工验收时间 |  |
| 完工时间 |  | 投入运营（行）时间 |  |
| 项目简介 | 建设内容与规模，建设与运营情况。 |  |  |

二、项目实施背景

（概述项目建设的依据、理由和目的。）

三、项目目标

概述项目预期目标、目标制定依据和目标达成情况。

| 序号 | 预期目标 | 目标达成情况 | 偏离原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设目标 |  |  |  |
| 效益目标 |  |  |  |
| 目标设计的依据与目标难点、可行性分析 |  |  |  |

第二部分  项目全过程总结

## 第一章  项目前期决策总结

一、依据充分性

（阐述是否符合国家/地区政策，是否按规定编制项目建议书、可行性研究报告、项目初步设计、项目总概算等文件，编制内容是否合理且能为决策提供有力支撑，且经过科学论证。）

二、程序合规性

（项目审批是否经过《福田区政府投资项目全过程管理暂行办法》规定程序，是否依法附具了土地、环评、规划、水务等相关手续。）

| 序号 | 审批程序 | 审批时间 | 审批文件名称 | 文件是否提交 后评价实施机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合规性阐述 |  |  |  |  |

## 第二章  项目建设实施总结

一、项目管理组织与管理情况

（一）项目管理组织架构及主要管理人员经验介绍及工作职责

（二）项目的管理模式、管理制度及运行情况

二、项目招投标程序与执行情况

| 序号 | 关键环节 | 时间 | 文件名称 | 对执行情况的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三、项目勘察设计程序与执行情况

| 序号 | 关键环节 | 时间 | 文件名称 | 对执行情况的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、项目开工准备工作情况

（征地拆迁、开工手续、设计文件审核、资金落实、三通一平、作业指导文件、实施计划制定等）

| 序号 | 关键环节 | 时间 | 文件名称 | 文件是否提交 后评价实施机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、质量管控方法与执行情况

项目质量管控工作的有效性。）

| 序号 | 质量管控方法 | 对执行情况的说明 |
| --- | --- | --- |

六、进度管控方法与执行情况

（项目进度管控工作的有效性。）

| 进度管控方法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行情况 |  |  |  |  |
| 序号 | 关键节点 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 偏离原因分析 |

七、投资管控方法与执行情况

| 管控方法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本控制： 施工进度资金安排： |  |  |  |  |
| 概算调整原因：（若不存在概算调整，可写“无”） |  |  |  |  |
| 工程进度及资金计划 |  |  |  |  |
| 序号 | 费用项目 | 总概算 （万元） | 财务决算 （万元） | 偏离原因分析 |
|  | 合计 |  |  |  |

八、安全管控方法与执行情况

| 序号 | 安全措施 | 对执行情况的说明 |
| --- | --- | --- |

九、项目合同管控方法与执行情况（阐述项目的合同签订程序合规性、条款严密性，以及合同履行、变更、违约等情况把控。）

| 序号 | 合同名称 | 签订时间 | 对合同执行情况的说明 |
| --- | --- | --- | --- |

十、项目信息管控方法与执行情况

（协调与传达的有效性、工程档案与资料的管理情况）

十一、工程监理程序与执行情况

| 序号 | 关键环节 | 时间 | 文件名称 | 对执行情况的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

十二、竣工验收程序与执行情况

| 序号 | 关键环节 | 时间 | 文件名称 | 对执行情况的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 第三章  项目运营（行）总结

一、项目运营（行）准备情况

（准备工作开展情况，安全测试情况）

二、项目试运营（行）情况。

（若项目不存在试运营（行）情况的，可写“无”）

（一）功能/产能实现情况

（二）存在的问题及解决方式

三、项目运营（行）情况

（一）功能/产能实现情况

（二）存在的问题及解决方式

四、项目运营（行）管理情况

（管理机构设置、人员配备、管理目标实现情况）

第三部分  项目效益总结

## 第一章   项目技术效益总结

一、设计、技术、设备方案实施效果

（方案是否符合国家/行业标准，实施效果是否符合项目需求，超出或未达到需求的情况描述。）

二、设计、技术、设备方案可借鉴性

三、科技创新效益

## 第二章   项目经济效益总结

一、投入产出效益

（一）单位生产能力/功能投资：

[单位生产能力投资=项目投资额/项目设计生产能力（生产性项目）

单位功能投资=建设每单位使用功能所分摊的投资，如医院每张病床的投资、学校每个就学学生的投资、办公用房项目每个工作人员占用面积的投资。]

（二）单位产品/功能成本（指项目年运营费用与年服务或产品总量之比）

（三）产品/运营（行）收费价格（指提供每单位服务或产品所收的费用）

二、资金来源及对地方政府财政的影响

三、产业/行业发展效益（对本产业/行业及周边、关联产业/行业发展的促进作用）

四、地方经济增长效益（对地方GDP、投资、贸易、消费增长的促进作用）

## 第三章   项目社会效益总结

一、项目对所在地区居民生活改善、居民就业的影响

二、项目对所在地区文体、教育与卫生的影响

三、利益相关者影响

（一）有关利益群体、当地政府部门、社会组织等受益受损情况

（二）有关利益群体对项目建设期与运营期的满意度

四、社会稳定性风险及解决情况

## 第四章   项目环境效益总结

一、环境保护措施

二、环境保护合规性

三、节能减排效果

四、自然生态环境影响

第四部分  项目可持续性总结

## 第一章   项目内部可持续性总结

一、项目的可维护性

二、项目的可改造性

（功能、结构、物质能否更新改造，改造成本的可控性）

三、管理水平先进性

四、财务可持续性

（时间跨度为项目开建前3年至今+未来3年预测）

（一）运营（行）期间年度收支现状与预测

单位：万元

| 类别 | 年度 |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非营利性项目需说明主要收支来源及原因； 营利性项目需说明盈利情况与市场总体对比所处位置，及原因分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）盈利能力分析（此项仅限于营利性项目填写）

（财务内部收益率、资本金收益率、投资各方收益率、财务净现值、投资回收期、投资利润率）

（三）偿债能力分析（此项仅限于负债项目填写）

（借款偿还期、利息备付率（息税前利润÷当期应付利息）、偿债备付率（可用于还本付息的资金÷当期应还本付息的金额））

## 第二章   项目外部可持续性总结

一、项目促进区域经济发展的可持续性表现

二、项目社会效益的可持续性表现

三、项目环境效益的可持续性表现

第五部分  项目主要经验教训

一、主要成绩和不足

（总结项目建设和运营（行）中取得的主要成绩和存在不足）

二、建议

（针对项目建设和运营（行）中存在的问题，提出相应的解决措施）

# 福田区政府投资项目（设备类）后评价XX项目总结报告

# （范本）

| 填报单位 | （公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 填报日期 | 年 月 日 |

第一部分  项目概况

一、项目基本情况

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 项目领域 | □教育领域 □医疗领域 □公共安全领域 □文体领域 □其他领域 |  |  |
| 政府投资方式 | □直接投资 □资本金注入 □投资补助 □贷款贴息 |  |  |
| 总投资金额 | 万元 | 其中政府投资金额 | 万元 |
| 申请立项时间 |  |  |  |
| 计划开工时间 |  | 实际开工时间 |  |
| 计划验收时间 |  | 实际验收时间 |  |
| 投入运行时间 |  |  |  |
| 项目简介 | 设备采购内容与规模，运行情况。 |  |  |

二、项目实施背景

（概述采购项目的依据、理由和目的。）

三、项目目标

（概述项目预期目标、目标制定依据和目标达成情况）

| 序号 | 预期目标 | 目标达成情况 | 偏离原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购目标 |  |  |  |
| 效益目标 |  |  |  |
| 目标设计的依据与目标达成的难点、可行性分析 |  |  |  |

第二部分  项目全过程总结

## 第一章  项目前期决策总结

一、依据充分性

（阐述是否符合国家/地区政策，是否具备按照相应标准编制的项目建议书、可行性研究报告、设备购置论证报告、总概算等文件，编制内容是否合理且能为决策提供有力支撑。）

二、程序合规性（阐述项目审批是否经过福田区政府规定程序，包括审批时间、所附文件及相关手续。）

| 序号 | 审批程序 | 审批时间 | 审批文件名称 | 文件是否提交 后评价实施机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合规性阐述 |  |  |  |  |

## 第二章  项目采购实施总结

一、采购过程公开情况

（阐述项目是否经过公开招标、项目的采购方式、采购信息是否公开发布。）

二、采购项目采购程序与执行情况

（阐述项目采购程序与执行、采购文件制定与审批的合规性，是否符合相关规定，包括招投标或其他采购方式。）

三、采购项目的廉政情况

（阐述项目采购过程中是否存在违纪违规现象。）

四、项目管理与使用情况

（一）项目主要管理与负责人员介绍经验及工作职责

（二）项目的管理模式、管理制度及运行情况

（阐述是否建立相应的项目管理制度以及在采购过程中是否存在有效投诉，有效投诉的数量以及应对措施）

五、项目采购进度管控方法与执行情况

(阐述项目各关键节点情况，是否提前或按期完成项目；若未按时完成，请说明原因。）

| 管控方法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行情况 |  |  |  |  |
| 序号 | 关键节点 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 偏离原因分析 |

六、项目合同管控方法与执行情况

（阐述项目的合同签订程序合规性、条款严密性，以及合同履行、变更、违约等情况把控；合同是否存在变更情况，合同管理的规范程度，提供规范程度量化数据。）

| 序号 | 合同管控方法 | 对执行情况的说明 |
| --- | --- | --- |

七、项目信息管控方法与执行情况

（阐述项目的信息管理系统运行状况，包括线上和线下信息管理情况、福田区政府投资项目全过程跟踪管理系统填报情况、文档完整性、管理规范性，提供量化数据。）

| 序号 | 信息管控方法 | 对执行情况的说明 |
| --- | --- | --- |

八、供应商履约情况

（阐述供应商的资质和专业性是否符合招标文件需求，即在项目中投入的专业服务与实际需求的匹配程度，提供量化数据。）

| 供应商情况 | 需求匹配程度% | 偏离原因分析 |
| --- | --- | --- |
| 机构资质 |  |  |
| 机构专业性 |  |  |

九、验收程序与执行情况

（阐述项目验收工作程序与执行的合规性，验收程序是否符合规定。）

| 序号 | 验收工作程序 | 文件名称 | 对执行情况的说明 |
| --- | --- | --- | --- |

## 第三章  项目运行总结

一、项目运行准备情况

（阐述项目投入使用前准备工作开展情况、安全测试情况，准备工作完备程度相关量化数据。）

二、项目运行情况

（一）功能实现情况（阐述项目运行期间的功能实现情况及是否正常运转，功能达标率。）

（二）存在的问题及解决方式（阐述项目运行期间功能存在的问题，以及解决方式。）

三、项目运行管理情况

（阐述项目正式运行后的管理情况，项目管理机构的设置、人员配备、是否建立管理制度，规范程度相关量化数据。）

第三部分  项目效益总结

## 第一章   项目技术效益总结

一、技术采购方案实施效果

（阐述项目的技术参数是否满足国家或行业标准的要求，是否符合项目需求，是否存在未达到需求或超出需求的不合理情况，技术方案效果偏离值数据。）

- 技术先进性

（阐述项目的技术方案在国内外所处的技术水平，提供具体先进

性程度数据。）

三、科技进步推动性

（阐述采购和使用该设备对相关领域科技进步的推动性等，提供创新效益程度数据。）

## 第二章   项目经济效益总结

一、与同期市场上同类产品交易价格对比情况

（阐述项目的交易价格与同期市场同类产品市场交易价格对比的情况。）

计算公式为：与同期市场上同类产品交易价格的比率=采购项目的实际价格／同期市场上同类产品交易价格×100％。

二、设备使用情况

（该指标考核项目投入使用后实际使用时间与计划使用时间之比。）

计算公式为：设备利用率=每班次（天）实际开机时数/ 每班次（天）应开机时数×100%。

三、资金来源及对地方政府财政的影响

（阐述项目投入使用后，直接/间接对政府财政支出/收入的影响，包括财政支出的节约、财政收入的增长等，促进程度相关量化数据。）

四、行业发展效益

（阐述项目投入使用后，直接/间接对本行业以及周边、关联行业发展的促进作用，促进程度相关量化数据。）

五、地方经济增长效益

（阐述项目投入使用后，直接/间接对地方GDP、投资、贸易、消费增长的促进作用，促进程度相关量化数据。）

## 第三章   项目社会效益总结

一、项目受益对象计划完成度

（阐述项目投入使用后，实际受益对象服务人次/数与计划完成对比，提供计划服务人数/次与实际数量。）

二、利益相关者影响

（一）有关利益群体、当地政府部门、社会组织等受益受损情况

（二）有关利益群体对项目建设期与运营期的满意度（满意程度量化数据。）

## 第四章   项目环境效益总结与自评

一、环境保护合规性

（阐述项目是否符合国家环保法律法规、环境功能规划的要求。）

二、节能减排效果

（采购设备是否为节能环保产品）

第四部分  项目可持续性总结

## 第一章   项目内部可持续性总结

一、项目的可维护性

（阐述项目实际与计划使用的年限对比情况、维护的成本量化数据。）

二、供应商服务可持续性

（采购设备供应商持续服务能力，包括是否提供及时、专业、可靠维保服务。）

## 第二章   项目外部可持续性总结

一、项目促进区域经济发展的可持续性表现

（阐述项目投入使用后经济效益的可持续性表现，中长期经济政策、产业政策符合性，推动产业/行业发展、地方经济增长的持久性，即在一定年限内是否具有促进区域经济发展可持续性。）

二、项目社会效益的可持续性表现

（阐述项目投入使用后社会效益可持续性表现，项目对居民文教卫、利益相关方的可持续性影响，即在一定年限内是否具有社会效益可持续性。）

三、项目环境效益的可持续性表现

（阐述建议改为：即在计划的一定年限或周期内排放或环境污染是否达到或超出国家规定环评标准，提供量化数据）

第五部分  项目总结和主要经验教训

一、主要成绩和不足

（总结项目建设和运营（行）中取得的主要成绩和存在不足）

二、建议

（针对项目建设和运营（行）中存在的问题，提出相应的解决措施）

本报告模板属于通用范本，项目总结报告将根据项目内容做进一步细化。

本报告模板属于通用范本，项目总结报告将根据项目内容做进一步细化。