| 深圳市福田区南园街道办事处 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 听证笔录 |  |  |  |
| 听证事项 | 深圳市福田区南园街道社会心理服务站（室）建设项目有关事宜 |  |  |
| 听证参与人 | 深圳市福田区南园街道办事处工作人员、法律顾问、辖区居民 |  |  |
| 听证地点 | 深圳市福田区南园街道办事处9楼会议室 |  |  |
| 听证时间 | 2020年12月8日14时30分至16时30分 |  |  |
| 首席听证人 | 锡东波 | 工作单位 | 深圳市福田区南园街道办事处 |
| 听证人 | 刘慧敏 |  | 深圳市福田区南园街道办事处 |
| 听证人 | 陈祖荣 |  | 深圳市福田区南园街道办事处 |
| 听证人 | 黄俊蓓 |  | 广东东仁律师事务所 |
| 听证主持人 | 梁巧明 |  | 深圳市福田区南园街道办事处 |
| 听证陈述人 | 邓少浩 |  | 深圳市福田区南园街道办事处 |
| 听证参加人 | 许平 |  | 辖区居民 |
|  | 刘晓英 |  | 辖区居民 |
|  | 周立军 |  | 辖区居民 |
|  | 肖海 |  | 辖区居民 |
|  | 何璟 |  | 辖区居民 |
|  | 沈泌 |  | 辖区居民 |
|  | 杨广文 |  | 辖区居民 |
|  | 张科 |  | 辖区居民 |
|  | 陈志坚 |  | 辖区居民 |
|  | 陈文静 |  | 辖区居民 |
|  | 洪超键 |  | 辖区居民 |

听证笔录

主持人：今天召开深圳市福田区南园街道社会心理服务站（室）建设项目有关事宜的听证会，听证人员有：深圳市福田区南园街道办事处工作人员、街道法律顾问、听证代表、听证旁听人员等。

一、听证参加人在听证中享有下列权利、承担以下义务：

1、有权放弃听证;

2、有权申请听证人、主持人、陈述人回避，但必须说明理由;

3、有权对本次意愿征集事宜涉及的事实、法律和有关情况发表自身的意见;

4、听证当事人应当围绕听证内容陈述意见，不得使用人身攻击、侮辱、谩骂的语言，不得散布不当言论，不得扰乱听证秩序；

5、听证进行过程中，必须关闭手机等通讯工具；

6、未经主持人同意，不得使用录音、摄影、录像等工具；

7、听证主持人对听证参加人、听证陈述人和旁听人员违反以上纪律的行为可以给予警告、制止，情节严重的可以责令退出听证场所；

8、听证结束后，听证当事人对听证笔录核对无误后签名或盖章。拒绝签名或盖章的，由听证员在听证笔录上记明情况。

请问，你们听清了没有?

听证人、听证陈述人、听证参加人：听清了

主持人：现在听证会正式开始，先请听证陈述人介绍听证事项的内容、依据、理由和有关背景。

听证陈述人：为了落实国家、广东省、深圳市社会心理服务体系建设试点工作，建立健全以街道综治中心为依托的社会心理服务实体及运行机制，完善心理咨询、心理辅导、危机干预机制，塑造自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，提高社会风险防控能力，增强居民安全感。根据广东省委政法委下发的《关于在全省基层综治中心建立社会心理服务站（室）的指导意见》（粤政发〔2020〕4号）、《深圳市社区心理服务机构建设指南（试行）》（深卫健公卫〔2019〕46号）等文件要求，在街道设立心理服务站、在社区设立心理服务室，2020年底街道社会心理服务站建成率达80%以上、社区社会心理服务室建成率达80%以上，建设标准为“五个一”（“一间以上工作室、一块牌子、一名以上工作人员、一套管理制度、一套运行机制”），结合南园街道办公场所实际，建成1个心理服务站、10个心理服务室，覆盖辖区居民提供心理服务。

南园街道心理服务站（室）建设项目主要建设内容参考深圳市社区心理服务机构建设指南（试行），对街道11个社会心理服务机构选址进行装修，购置设施设备，建立健全以街道综治中心为依托的社会心理服务实体及运行机制。南园街道心理服务站，位于御景华城五栋第三层302、304号，套内面积197平方米，设置接待宣传区、宣泄室、心理咨询室（音乐治疗室）、团体辅导室、办公室等5个功能区约116平方米，其余为走廊及公摊面积。10个心理服务室分布在东园、南园、巴登、玉田、沙埔头、滨江、滨河、锦龙、园西、南华10个社区，赤尾社区与南华社区共用一个心理服务室，平均一间心理服务室室内面积14.885平方米。

建设南园街道心理服务站（室），旨在贯彻落实社会心理服务体系建设，为居民提供一个舒适、安全、专业的心理服务平台，提供心理咨询、心理辅导等心理健康服务。该项目建设无污染，不扰民，不会对周边环境及居民产生不良的影响。

本项目计划在2020年11月开工，2020年12月完成施工建设。

由南园街道办事处统筹建设；项目完工后由各自社区工作站使用，由街道社区法制办管理。目前，我街道已委托湖北佳境建筑设计有限公司完成施工图设计，委托投资咨询类预选库中机十院国际工程有限公司完成概算的编制工作，项目总投资1641547.6元。其中修缮工程费用806297.6元，软装费用474550元，心理服务设备及办公设备购置费等360700元。

主持人：现在请听证参加人发表意见。

刘晓英：希望街道建设南园街道心理服务站能的硬件设施更加齐全，能起到更好的心理咨询服务。

听证陈述人：这个建议我们收到了，会按照实际使用的过程中，根据实际情况，不断增加相应的设施。

周立军：由于南园街道社会心理服务站（室）建设项目听证会时间较长，希望能够突出重点，让听证人员对项目更清晰。

陈述人：我们是按照项目来源、前期进展情况、拟计划开展情况的逻辑进行陈述，大家听得都比较清晰了，如果还有什么问题，还可以提。

肖海：建议南园街道社会心理服务站（室）服务更加灵活，活动多样化，配备更多的专业人员，起到切实的作用。

陈述人：目前的人员配置是足够的，当然我们也会根据实际情况酌情增加。

杨广文：建议建一个公开栏，以用于定期公开相关事务，开展信息发布、心理健康小知识等，及时反馈群众反映问题和事项的情况，做到公开公正公平。

陈述人：这个建议很好，我们会设立相关的公开栏。

主持人：刚才双方均发表了自身的意见，听证组将严格遵循公平、公正、独立听证的原则，将根据调查到的实际情况，并且会充分考虑各方意见作出决定。本次听证会到此结束。请听证人、听证陈述人、听证参加人分别校阅听证记录，如无异议，请签名。

（以下无正文，为签署文件处）

听证参加人签名：

年  月  日  时  分

听证人签名：

年  月  日  时  分

听证陈述人签名：

年  月  日  时  分