|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 深圳市福田区保障性住房项目（2022年深圳市政府专项债券（二十三期）） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 福田区住房和建设局 | | | | 实施单位 | 福田区住房和建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 58679 | 75837.018712 | 75837.018712 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58679 | 3500 | |  | | --- | | 3500 | | 0 | | 72337.018712 |   75837.018712 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 72337.018712 | 72337.018712 | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成7个保障房建设、回购项目年度计划目标 | | | | | 按年度计划完成 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标（50%） | 数量指标 | 建成套数 | | 9871套 | 9781套 | 20 | 20 | | / | |
| 质量指标 | 质量合格 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | / | |
| 时效指标 | 完成本年度计划 | | 完成本年度计划 | 完成本年度计划 | 10 | 10 | | / | |
| 成本指标 | 建设成本属于合理范围 | | 建设成本属于合理范围 | 建设成本属于合理范围 | 10 | 10 | | / | |
| 效益指标（50%） | 经济效益  指标 | 加大保障性住房工作力度，着力解决辖区居民困难，吸引更多人才，从而创造更大的经济效益 | | 贡献约2442套保障房基础建设产业，增加有效投资空间 | 贡献约2442套保障房基础建设产业，增加有效投资空间 | 20 | 20 | | / | |
| 社会效益  指标 | 缓解福田区居民住房压力，解决居民住房困难，持续改善居民居住调条件，解决居民对住房的后顾之忧 | | 确保完成保障房建设年度任务 | 确保完成保障房建设年度任务 | 15 | 15 | | / | |
| 生态效益  指标 | 按照绿色建筑标准进行规划设计建设 | | 按照绿色建筑标准进行规划设计建设 | 按照绿色建筑标准进行规划设计建设 | 10 | 10 | | / | |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 80%以上 | 80%以上 | 5 | 5 | | / | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | |