|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 南园街道城中村雨污分流改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 福田区发展和改革局 | | | | | 实施单位 | | 福田区南园街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300 | 300 | | 300 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | | 300 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过本项目的实施，消除水体黑臭等环境治理问题，以进一步改善区域内居民的生活环境，建立起新的城市水体景观，提高整个区域的环境质量。 | | | | | | 通过本项目的实施，对旧墟村、沙埔头村、玉田村、埔尾村4个城中村进行雨污分流为主的排水管网系统改造工程，完成雨、污水管道的新建，对地块内雨污混接的情况予以纠正、保留现状管道清淤、道路破坏恢复，空调冷凝水管道的新建，疏导空调冷凝水排放。改造工程验收及时且达标，达到消除水体黑臭的目的，进一步改善了辖区居民的生活环境，建立起新的城市水体景观，消除上下游间水环境矛盾，有效改善水体环境质量，提升辖区排水节能水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标（50%） | 数量指标 | 改造涉及城中村数量 | | | 4个 | 4个 | 10 | | 10 | |  | |
| 改造工程完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 改造工程验收达标率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 改造工程完成及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（40%） | 经济效益  指标 | 不适用 | | | 不适用 | 不适用 | 0 | | 0 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升辖区排水节能水平 | | | 有效 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 改善水体环境质量 | | | 有效 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | | | ≥80% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | 一一 | |