附件1

《福田区政府投资项目后评价管理暂行

办法（征求意见稿）》等修订说明

为贯彻落实国家和深圳市关于政府投资项目管理改革的决策部署和要求，进一步提高项目审批效率和规范管理程序，切实提升项目建设质量和投资效益，区发展和改革局依据国家相关规定，结合福田区政府投资实际情况，牵头组织编制了《福田区政府投资项目后评价管理暂行办法（试行）》（深福发改）〔2015〕361号）《福田区政府投资项目后评价实施细则》《福田区政府投资项目后评价操作指引》和《福田区政府投资项目后评价指标体系（工程建设）》。根据区领导“要注意成果运用,改进工作，扩大覆盖面”的重要批示，为逐步实现政府投资项目后评价工作全覆盖，区发展和改革局对《暂行办法》等文件进行修订，现将相关修订情况说明如下。

- 一、修订背景

政府投资是政府为了满足公共需要、实现经济社会发展而进行的投资活动。政府投资项目注重社会效益，主要资金来源是政府财政性资金，难以科学判断项目的决策效果及其影响。为保证政府投资决策的科学性、提高资金使用效率、辨析社会效益的实现程度，福田区于2015年制定实施《福田区政府投资项目后评价管理暂行办法（试行）》（深福发改〔2015〕361号）（以下简称“暂行办法”），2017年制定实施《福田区政府投资项目后评价实施细则》（以下简称“实施细则”）《福田区政府投资项目后评价操作指引》《福田区政府投资项目后评价指标体系（工程建设）》（以下简称“工程建设类指标体系”），建立并逐步完善政府投资项目后评价体系，在政府投资项目已经完成并运行一段时间后，对项目的目标达成情况、实施过程、产生的效果、效益和可持续性影响进行系统的、客观的分析和总结。

近年来，随着福田区政府投资项目规模逐渐扩大，建设运营模式也趋于多样化，现行的《暂行办法》在实施过程中存在与实际情况不相适应的地方，迫切需要对《实施细则》《操作指引》《工程建设类指标体系》进行修订和调整。此外，深圳市发展和改革委于2018年出台了《深圳市政府投资项目后评价管理办法》（深发改〔2018〕2号），福田区亟需根据市相关文件作相应调整，以更好贴合我市政府投资管理办法。同时，为进一步扩大政府投资项目后评价的覆盖面，有必要编制《福田区政府投资项目指标体系（工程建设、设备类）（试行）》（以下简称“指标体系”）和《福田区政府投资项目后评价项目单位项目单位参评指南（试行）》（以下简称“项目单位参评指南”），进一步推动福田区政府投资项目后评价工作。

- 二、修订依据

（一）政策法规依据

1.《政府投资条例》（国令第712号）

2.《中央政府投资项目后评价管理办法》(发改投资〔2014〕2129号)

3.《广东省省级政府投资项目后评价管理办法（试行）》（粤发改投资〔2011〕1192号）

4.《深圳市政府投资项目后评价管理办法》（深发改规〔2018〕2号）

5.《福田区政府投资项目全过程管理办法》

（二）其他参考文件

1.《郑州市政府投资项目后评价管理暂行办法》（郑发改设〔2018〕184 号）

2.《青岛市政府投资项目后评价管理办法》（青政办发〔2017〕36号）

3. 《成都市政府投资项目后评价管理办法（试行）》（2015年1月19日）

- 《厦门市市属国有企业投资项目后评价管理办法》（厦国资企〔2015〕412号）

5.深圳市各区后评价管理办法

- 三、修订过程

自2019年4月初起，区发改局着手开展《暂行办法》《实施细则》《操作指引》《工程建设类指标体系》修订工作以及《项目单位参评指南》《设备类指标体系》编制工作，具体过程如下：

（一）收集和分析国内相关文件资料

收集国内政府投资项目后评价管理办法等相关文件政策，并对国家、省、市后评价管理办法进行对比，主要包括项目选择、评价形式、自评报告、评价方法、评价内容、评价任务书、项目单位文件要求、监督管理、第三方评价机构的要求、后评价要求、有效期、收费标准、评价频率等，充分吸收国家、其他省市的先进经验。

（二）结合实践经验，编制修订稿（初稿）

在前期研究基础上，总结过往3年后评价实践经验，区发改局根据国家、广东省、深圳市相关文件，参考其他省市主要经验做法，结合福田区政府投资项目实际，拟将原《暂行办法》与《实施细则》进行合并，形成《管理办法》（修订稿）。编制《实施机构操作指引》（修订稿）《工程建设类指标体系》（修订稿）以及《项目单位参评指南》（试行稿）《设备类指标体系》（试行稿）等文件的初稿。

（三）征求专家意见 ，形成三稿

区发改局以邮件方式征求相关领域专家意见，梳理并研究专家反馈意见，对《管理办法》《实施机构操作指引》（修订稿）《工程建设类指标体系》（修订稿）以及《项目单位参评指南》《设备类指标体系》（试行稿）进行修改，形成二稿；召开专家评审会议，根据专家评审会意见，对应修编背景、依据、主要内容等进行反复研讨，形成三稿。

（四）召开项目会议，形成意见稿

按照福田区相关领导同志的指示精神，区发改局召集相关科室先后召开政府投资项目后评价研究课题试点项目启动会和政府投资项目后评价课题汇报会，不断修改完善，形成了此次征求意见稿。

四、修订原则

（一）全面统一原则。此次《暂行办法》等文件的修订、《项目单位参评指南》（试行稿）和《设备类指标体系》（试行稿）的编制，均适应国家、省、市政府投资后评价工作的新发展，确保文件的统一性、科学性和适用性。

（二）工作衔接原则。此次《暂行办法》等文件的修订、《项目单位参评指南》（试行稿）和《设备类指标体系》（试行稿）的编制，均贴合福田区政府投资项目的实际，凸显福田区特色。

（三）实事求是原则。从福田区政府投资项目出发，实事求是地对《暂行办法》《项目单位参评指南》（试行稿）和《设备类指标体系》（试行稿）进行修编，确保文件的可行性。

- 修订主要内容

- 《福田区政府投资项目后评价管理办法》修订：将现行《暂行办法》与《实施细则》进行合并，对《暂行办法》原来的内容做进一步扩充和细化，具体修订内容如下：

- 1.总则部分：由原有的5条内容修改为3条内容。一是对福田区政府投资项目和福田区政府投资项目后评价的定义做进一步明确，即福田区政府投资项目是指利用区本级财政资金进行的固定资产投资建设项目；福田区政府投资项目后评价是指选择已通过项目验收并投入使用或运营一定时间的政府投资项目，对其投资决策、建设管理、项目效益等方面的实际效果进行评价，提出相应意见和建议。二是新修订内容中对于后评价方式做出说明，即根据实际需要，可以针对项目建设或运营的某类问题、某一阶段进行专项评价，也可以对同类型或互相关联的多个项目进行综合评价。三是对办法里的项目单位、建设单位和项目验收进行解释，即办法所称项目单位，是指项目建议书、可行性研究报告、初步设计、项目总概算或者资金申请报告的组织编制和申报单位；办法所称建设单位，包括政府投资工程项目统一建设管理单位、项目自建单位、代理建设单位、项目法人单位；办法所称项目验收，是指对政府投资项目可行性研究报告、初步设计以及概算执行情况、工程验收执行和整改情况，工程结算、竣工决算情况，以及项目试运营情况等方面进行的全面检查验收。

- 2.职责分工部分：由原来的“组织实施”改成“职责分工”，共有4条内容。主要是明确福田区发改局、项目单位、建设单位、使用（运营）单位、行业主管部门、其他相关单位等在后评价工作中的职责和分工。

- 3.项目后评价工作程序：本章为新增内容，共有5条。一是对项目后评价工作进行说明，即在现场调查、民意听取和资料分析的基础上，结合项目总结报告，根据业内应遵循的评价方法、工作流程和执业行为规范，参照《福田区政府投资项目后评价实施机构操作指引》和相应项目类别的后评价指标体系，对照项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计及概算批复等文件的内容进行全面系统地分析评价。二是对项目后评价工作程序进行阐述，包括准备、实施、总结阶段。三是对后评价项目选取标准在保留原有6项的基础上增加了3项内容，包括对行业和区域发展、产业结构调整由重大影响的项目、对节约资源、保护环境、优化资产配置有重要借鉴作用的项目、采用新技术、新材料、新工艺、新设备、新兴融资和建设运营模式的，对区政府投资决策有借鉴意义的项目，进一步细化选取标准，有助于推动后评价项目全覆盖。四是将自评报告修改为总结报告的同时调整报告提交时间，可在项目竣工验收并投入使用/运营半年后或列入后评价工作年度计划1个月内，将项目总结报告报送到区发改局。五是福田区发改局可从后评价预选项目库中抽取部分未列入后评价年度工作计划的项目下达总结报告编制任务。

- 4.报告编制部分：本章为新增内容，共有3条。主要是对项目后评价过程中产出的报告以及报告的内容做解释，包括总结报告、社会调查报告、项目后评价报告。

5.成果应用部分：在保留原有应用方式的基础上，共增加2处内容。现行《暂行办法》规定项目后评价成果主要用于区政府制定规划、投资决策、审批和管理项目的重要参考依据，但并未明确提出具体的做法。修订后，一是对于项目后评价发现的问题，项目单位或行业主管部门需认真落实整改措施，并报送区发改局备案。二是对项目后评价结论评定实施情况较好，取得较大综合效益的项目经验，由区发改局进行典型案例示范推广，逐步提高投资决策水平和政府投资效益.

6.项目后评价管理监督部分：本章为新增内容，共有4条。主要是对项目单位、建设单位、使用（运营）单位、福田区发改局、后评价实施机构、后评价专家在后评价工作中的行为进行管理和监督。

7.附则部分：修改2处内容，增加3条内容。修改内容为新修订办法由发改局负责解释，有效期至下一次修订为止，2015年9月23日印发的《暂行办法》同时废止。增加内容为福田区发改局支付项目后评价实施机构所需要的经费标准、后果评价实施机构开展后评价工作期间参考文件、新《管理办法》实施后，原《暂行办法》同时废止。

（二）《福田区政府投资项目后评价实施细则》（修订稿）修订：原《实施细则》已合并至《暂行办法》（修订稿）。

（三）《福田区政府投资项目后评价实施机构操作指引》（修订稿）修订：修改和增加内容共有33处，其中修改内容共有29处，增加内容共有4处。《实施机构操作指引》（修订稿）主要依据《暂行办法》（修订稿）的内容做相应调整，包括增加引用文件、改变后评价工作流程以及确定项目后评价综合评分权重、调整项目后评价等级名称和得分范围等。

（四）《福田区政府投资项目后评价指标体系（工程建设）》（试行稿）修订：修改、增加和删除内容共有25处，其中修改内容共有10处，增加内容共有9处，删除内容共有6处。《工程建设类指标体系》（修订稿）主要依据《暂行办法》（修订稿）的内容和近三年试点项目后评价工作经验做相应调整，包括指标体系说明及应用、三级指标指标集（指标说明、参考资料、参考标准），进一步加强指标体系的科学性和可操作性。

（五）《福田区政府投资项目后评价指标体系（设备类）》（试行稿）编制：共有四个部分，包括“指标体系说明及应用”“福田区政府投资项目（设备类）后评价一般性指标体系框架”“福田区政府投资项目（设备类）后评价三级指标集”“福田区政府投资项目（设备类）后评价专家评价意见及建议”。主要内容概括如下：

- 1.“指标体系说明及应用”部分对指标体系的主要内容和应用方式予以明确。《设备类后评价指标体系》（试行稿）从目标评价、过程评价、效益评价、持续性评价四个维度对政府投资项目进行后评价，并对指标体系中的指标说明、参考资料、参考标准、参考分值、评分方法做明确说明。

- 2.“福田区政府投资项目（设备类）后评价一般性指标体系框架”部分对指标体系的一般性框架作了规定。设备类后评价一般性指标体系框架包括一级指标和二级指标，一级指标共有4个，包括目标评价、过程评价、效益评价、持续性评价；二级指标包括目标设计、目标实现等，共有11个。一般性指标体系适用于福田区政府投资设备类项目，根据具体项目情况确定一、二级指标权重。

- 3.“福田区政府投资项目（设备类）后评价三级指标集”部分对二级指标做进一步细分，明确评价关键点。三级指标集共有35个指标，分别从目标、过程、效益、可持续性四个方面对项目进行全面评价。三级指标集由指标项、指标说明、参考资料、参考标准、参考分值共同构成。指标说明对指标进行解释并对考核内容做出规定，参考资料是指标考核的依据，参考标准和参考分值根据《福田区政府投资项目后评价管理实施机构操作指引》中的评价等级划分情况作了详细说明，保证评价体系的科学性和可操作性。

- 4.“福田区政府投资项目（设备类）后评价专家评价意见及建议”部分主要归纳专家对项目综合评价意见，并提出存在的问题和可借鉴的经验/改进意见。专家对项目各指标项进行评分后，需填写评价意见与建议，包括项目的总体情况，存在问题以及可借鉴的经验或改进意见，为以后同类型项目提供经验借鉴。

- （六）《福田区政府投资项目后评价项目单位参评指南》（试行稿）编制：共有五章内容，包括总则、项目后评价工作、工程建设类后评价参评工作指引、设备类后评价参评工作指引、后评价工作提交资料汇总。

- 一是明确了《项目单位参评指南》的使用范围。明确《项目单位参评指南》适用于实施项目后评价所涉及的项目单位，并将项目单位划分为建设/采购单位、参建单位、使用（运营）单位及其行业主管部门等四类，指出代建单位应在后评价过程中履行建设单位职责。

- 二是明确了项目后评价工作的内容和成果应用方式。对项目后评价工作进行界定、明确项目后评价工作内容、成果应用方式、参评指南的使用方式，以便项目单位、参建单位、使用（运营）单位及其行业主管部门了解项目后评价工作和《项目单位参评指南》的使用指引。

- 三是明确工程建设类和设备类后评价工作参评工作指引。根据福田区政府投资项目情况，从工程建设类和设备类两大类梳理从项目前期阶段到后评价工作阶段的主要工作内容、后评价内容及评价要点、后评价备查资料及编制要求、工作流程图。

- 四是明确后评价工作提交资料。以表格的形式清晰梳理工程建设类、设备类项目资料提交清单，以便项目单位等了解各项目后评价工作中需提交的资料。

- 六、亮点和创新点

- 新修订《管理办法》等配套性政策文件的亮点及创新点

- 《管理办法》《实施机构操作指引》《工程建设类指标体系》等修订稿以及《项目单位参评指南》《设备类指标体系》等试行稿在总结和吸收国家、各省市、其他区以及实践经验的基础上，对现行的暂行办法等进行优化，其亮点和创新点具体包括：

- 1.原《暂行办法》和《实施细则》进行合并，形成“1个主办法+4个附件”的配套性政策文件。《暂行办法》与《实施细则》重合部分较多，修订后，将《暂行办法》与《实施细则》进行合并，形成主办法，《实施机构操作指引》《项目单位参评指南》《指标体系（工程建设类、设备类）》《总结报告范本（工程建设类、设备类）》作为附件，形成“1个主办法+4个附件”的配套性政策文件。

- 合并后的《管理办法》作为开展福田区政府投资项目后评价主要政策依据；《实施机构操作指引》是指导后评价实施机构开展后评价工作的文件；《项目单位参评指南》是项目单位、建设单位、使用（运营）单位等了解项目后评价工作主要内容和评价要点的文件；《指标体系（工程建设类、设备类）》是后评价机构、项目单位等了解后评价标准和评价维度的文件；《总结报告范本（工程建设类、设备类）》是项目单位总结项目从立项到投入使用阶段的工作、项目效益、项目经验教训等做参考的范本。

2.进一步明确“福田区政府投资项目后评价”含义和评价方式。《暂行办法》《实施细则》对“福田区政府投资项目后评价”的含义和评价方式比较模糊，修订后，进一步明确其含义，强调项目需建成并通过验收运行一段时间后方可参与后评价。《管理办法》对后评价方式做了明确规定，即可以根据实际需要，对项目建设或运行的某类问题或某一阶段进行专项评价，也可以对同类型或相互关联的多个项目进行综合评价。

3.进一步扩大后评价选取范围。《暂行办法》对后评价选取标准共有6项，修订后，增加了3项内容，包括对行业和区域发展、产业结构调整由重大影响的项目、对节约资源、保护环境、优化资产配置有重要借鉴作用的项目、采用新技术、新材料、新工艺、新设备、新兴融资和建设运营模式的，对区政府投资决策有借鉴意义的项目，进一步扩大选取范围。

4.明确规定项目单位撰写总结报告时间和内容。《暂行办法》规定列入项目后评价年度工作计划的项目，该项目单位或行业主管部门需要再规定时间内向区发改局提交自评报告。为了推动后评价工作的全覆盖，修订后的《管理办法》规定项目单位或行业主管部门应在项目竣工验收并投入使用一定时间内或列入后评价工作年度计划1个月内，将总结报告报送至区发展和改革局。同时，对项目总结报告内容做了规定，包括项目概况、项目实施过程概述、项目效益分析、项目目标和可持续性、项目主要经验教训、结论和建议。另外，根据区政府工作安排，区发改局可从后评价预选项目库中抽取部分暂未列入后评价年度工作计划的项目，下达总结报告编制任务，项目单位在收到编制任务的1个月内将总结报告报送至发改局。

5.增加项目后评价成果应用方式。《暂行办法》规定项目后评价成果主要用于区政府制定规划、投资决策、审批和管理项目的重要参考依据。修订后，在《暂行办法》基础上，《管理办法》对于项目后评价发现的问题，项目单位或行业主管部门需认真落实整改措施，并报送区发改局备案。对项目后评价结论评定实施情况较好，取得较大综合效益的项目经验，由区发改局进行典型案例示范推广，逐步提高投资决策水平和政府投资效益。

6.增加项目后评价社会调查相关指标评分权重。《实施机构操作指引》（修订稿）中规定，根据前期搜集的项目相关资料、项目后评价指标内容，针对各类调研对象分别编制调研问卷，对社会调查结果进行评分，并在项目社会效益指标评分中占50%权重，增加社会调查相关指标评分权重，提高社会调查结果的应用。

（二）新编制《项目单位参评指南》的亮点及创新点

《项目单位参评指南》（试行稿）在总结福田区政府投资项目后评价实践经验基础上，根据相关法律法规制定，其亮点和创新点具体包括：

1.完善项目后评价制度体系。国家、省、市、区先后出台项目后评价管理办法，文件编制均从项目后评价统筹部门、实施机构角度出发，对项目单位在后评价实施过程中的工作职责和工作规范未予以明确和细化。《项目单位参评指南》从项目单位的角度出发，对项目后评价各阶段关键节点需要配合开展的工作和提交的资料进行详细阐述，厘清各单位职责分工，弥补后评价管理办法和操作指引的不足，多维度指导福田区政府投资项目后评价工作开展，形成完整的项目后评价制度体系。

2.提高后评价工作规范程度。根据项目后评价实施机构的反馈，项目后评价工作推进难度较大，主要原因在于项目单位配合程度不高，不按要求及时提交资料。《项目单位参评指南》对项目单位在后评价工作中的行为准则、各阶段的工作内容、工作质量要求均予以明确，加深项目单位对项目后评价工作的理解，指导项目单位高质高效配合后评价工作开展，进一步提升项目后评价工作规范化管理水平。

（三）新编制《设备类后评价指标体系》的亮点及创新点

《设备类后评价指标体系》（试行稿）在总结和吸取国内其他城市先进经验的基础上，形成了具有福田特色的设备类项目后评价指标体系，其亮点和创新点具体包括：

1.建立科学、可操作性的指标体系，对已完成的设备类项目进行科学评价。在大量的设备类项目中，存在投资实际效益低于预测效益的项目，有的项目长期达不到设计能力，因此，如何对已完成的设备类项目进行科学评价，总结经验，汲取教训，分清责任，在以后的项目建设汇总不断提高决策水平和管理水平，使有限的资源得到最佳配置显得尤为重要。通过建立科学、可操作性的设备类指标体系，对项目开展全面评价工作，并对计划与实际效果的进行对比分析，评价分析设备类项目目标是否达到，其效益目标是否实现，确定项目成功度。

2.明确指标的含义、参考依据、标准和分值，确保评价工作的客观性。《设备类后评价指标体系》（试行稿）对指标的含义、参考依据、标准和分值做了详细的说明，确保专家评分时有相应的依据，对项目作出客观的评价。

3.制定科学的评分方式，保证项目评价的公正性与准确性。采用综合评分法，专家根据参考标准进行评分，并将各指标评分与相应指标权重相乘，加总得到专家综合评分。避免由单一专家在评分时出现某一指标分数过低或过高等不客观的情况，保证项目评价的公正性与准确性。

4.建立三级指标集，细化一般性指标体系。《设备类后评价指标体系》（试行稿）在一般性指标体系框架下做进一步细化，根据福田区政府设备类项目的实际情况和特点，建立设备类后评价三级指标集，有助于对不同领域的设备类项目进行评价。