福田区建筑工务局2014年度部门决算情况说明

- 部门基本情况

- （一）部门机构设置、职能

单位组织架构：福田区建筑工务局为区编委批复的区政府

直属正处级事业单位，内设7个科室：办公室、计划财务科、

规划建管科、工程管理一科、工程管理二科、预结算科、代建

制管理科。

单位基本职能：为福田区政府投资项目提供组织、协调、

建设、管理等服务。

业务范围：投资项目的前期策划、设计、报建、建设、固

定资产移交。

- （二）人员构成情况

区编委核定总编制54名，其中全额事业编制41名，专     业技术类雇员编制员额13名，局领导4名（含一名总工程

师）， 科室领导职数14名，退休人员4人。

（三）决算年度的主要工作任务

区政府下达我局建设管理的计划项目103个，截至2014年12月，已竣工81个，在建项目24个，完成投资约5.31亿元，实际支付工程款约4.25亿元。

本单位负责的市、区重点项目深圳国际创新中心已移交区物业办。市民生实事项目打通科技广场一号路、二号路、开展福田保税区3号门人行天桥建设（3号门人行天桥建设地点与地铁3号线保税区站冲突且功能重复，市政府已终止此项目建设）按时完成。区民生实事项目建设莲花二村社区公园已于今年5月提前完工。我局正强力推进福田区人民医院后期建设工程、福田区中医院后期建设工程的建设进度；加快推进深圳新一代信息技术产业园的主体工程设计及基坑支护工程建设进度。

- 收入决算说明

2014年收入决算44615.47万元，其中：财政拨款收入44268.02万元，其他收入249.11万元，年初结转和结余98.34万元。

- 支出决算说明

2014年支出决算44615.46万元，其中：财政拨款支出42518.42，年末结转和结余2097.05万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1055.74万元，占2.5%，其中：工资福利支出698.89万元，对个人和家庭的补助489.40万元，商品和服务支出433.91万元，其他资本性支出等支出21.82万元。项目支出决算41462.68万元，占97.5%，主要支出项目有基本建设类项目40874.40万元，行政事业类项目588.28万元。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共32.55万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费用：我单位2014年度无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出32.55万元，主要包括：（1）报废2辆。（2）公务车保有量13辆，全年运行维护费支出32.55万元，平均每辆2.51万元。

3、公务接待费支出：我单位2014年度无此项支出。

五、部门需要说明的特殊事项：无