福田区政府关于市第六届人民代表大会第七次会议第20190378号建议答复意见的函

尊敬的陈洁代表:

您提出的《关于加快莲塘尾片区道路和学校建设的建议》收悉。此件由我区主办，市规划和自然资源局、市教育局会办。我区对此建议高度重视，经认真研究，现就您的建议事项答复如下：

一、关于加快莲塘尾片区道路规划建设的建议

莲塘尾三路涉及调整土地利用总体规划和深圳市城市总体规划，以及占用基本生态控制线、发展备用地及牧草地，项目位于法定图则及专项规划未覆盖区等问题，原市规划和国土资源委员会福田管理局已按要求完成相关程序，并已于2018年8月核发莲塘尾三路的《建设工程规划许可证》，该项目涉及规划国土部门的前期规划报建程序已完成。

莲塘尾三路由福田区建筑工务署负责建设，目前该项目已开工，预计2020年完工交付使用。

二、关于加快莲塘尾片区学校规划建设的建议

福龙学校项目涉及土地利用总体规划及生态控制线调整、农用地转用手续，原市规划和国土资源委员会福田管理局已按要求完成相关程序，并分别于2018年7月及2018年10月核发该项目的《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》，该项目涉及规划国土部门的前期规划报建程序已完成。

福龙学校项目由福田区建筑工务署负责建设，目前该项目已完成地质勘查，正申报可行性研究报告，预计2022年完工交付使用。

三、下一步，我区将抓紧推进两个项目建设，争取早日完工交付，缓解莲塘尾片区出行及上学难问题。

最后，感谢您对我区工作的关心和支持！

办理结果：A类

福田区政府

2019年5月5日

（联系人：廖雅倩，联系电话：83130882）

|  |
| --- |
|  |
|   |