区政务服务数据管理局关于深圳市福田区七届人大第六次代表会议第20200149号

建议的答复

尊敬的刘鸣宇等代表：
    您在福田区第七届人民代表大会第六次会议提出的《关于建设福田智慧平安城区标杆建议》（第20200149号）已收悉。首先感谢您对我区智慧建设工作的关心和重视，所提建议具有重要的参考价值和指导意义，我们进行了认真研究，现答复如下：

智慧平安城区的主要牵头单位是区公安分局，区政务服务数据管理局是参与单位之一。根据代表所提出的建议内容，结合我局工作职责，明确了建议办理的具体措施和时间节点，主要是通过建设视频门禁管理应用系统，实现与网格流动人口管理平台、申报办理居住证系统以及公安视频综合管理平台对接，实现流动人口信息和出租屋信息数据实时监控与管理；通过区统一的视频共享平台，集成全区视频资源，支撑城区社会治安、应急指挥等工作，为平安城区建设保驾护航。

一、联合区公安分局推进视频门禁管理应用系统建设。2019年，区公安分局按照市公安局的要求，在全区15个城中村安装了6540套视频门禁，用于加强城中村人员管理。但6540套视频门禁由5家公司分散建设，缺乏统一的管理和数据应用平台，因此，区政务服务数据管理局联合公安分局建设了视频门禁管理应用系统，实现对福田区所有视频门禁设备的统一管理，并与网格流动人口管理平台、申报办理居住证系统以及公安视频综合管理平台对接，实现流动人口信息和出租屋信息数据实时监控与管理。目前，项目已完成立项审批和招投标工作，完成系统初步框架建设，预计8月初进行项目初验，并投入试运行，今年内完成项目竣工验收。

二、建设全区统一的视频共享平台，实现视频资源的集成应用。为解决我区视频资源分散和数据应用不便的问题，结合市“雪亮工程”建设要求，建设全区视频联网共享平台，集成全区各部门已建视频资源，支持平安城区建设，支撑各单位开展视频应用。目前，项目已完成立项审批和招投标工作，完成平台框架建设，完成公安一类视频和二三类视频100%接入，区属医院50%的视频设备接入、幼儿园60%新建视频设备接入；正在推进机关事务管理局50路、物业中心950路、应急融合通信50路、残联80路、香蜜湖及儿童乐园120路视频接入。项目预计8月初进行初验，并投入试运行，今年内完成项目竣工验收。

再次感谢你们的宝贵意见，希望继续关心支持智慧福田建设。

（此页无正文）

福田区政务服务数据管理局2020年6月26日

（联系人：李晓明   联系电话：82724865-8022）

公开方式：主动公开