深圳市福田区园岭街道办事处

园岭街道关于百花二路宜学街区提升工程听证报告

一、听证会组织的基本情况

为稳步推进百花二路宜学街区提升工程，明确职责分工，规范工作程序，提高项目实施的科学性、民主性、可执行性，根据《广东省重大行政决策听证规定》和《深圳市行政听证办法》 等相关法律、法规和规章规定，园岭街道办事处于2019年12月16日发布园岭街道关于百花二路宜学街区提升工程听证会公告，就听证议题、 听证会时间、地点、听证参加人及产生方式、报名条件和要求、 报名办法等事项进行了公布和说明；公示期间报名人数共计26 人，按照代表性的原则，筛选确定了9名来自相关代表的听证参加人；2019年12月24日发布园岭街道关于百花二路宜学街区提升工程听证会参加人员名单的公告;2020年1月9日向听证参加人送达听证事项内容、依据、 理由等听证会议程及会议材料；2020年1月17日上午9:30，听证会如期在园岭街道办事处318会议室召开，13名与会人员悉数到场其中有9名旁听人员。

二、	听证参加人的产生方式及其基本情况

根据《广东省重大行政决策听证规定》第十条、第十一条 的规定，百花二路项目办指定汤必君（园岭街道办工作人员）担任听证主持人，指定陈立新［深圳市福田区园岭街道统计站站长］担任听证陈述人。

园岭街道关于百花二路宜学街区提升工程听证会公告发布后，共收到26份听证报名，涵盖市民代表、小区物业代表、沿街单位代表等。根据听证会公告中听证参加人的产生方式及原则，依据申请人类别和申请时间顺序，综合确定听证参加人9人，刘玉梅（南天社区副书记） 、李  启（长城社区副书记）、 曾玉（南天二花园物业管理处主任）、曾广林（百花园二期物业管理处主任）、杨光忠（市民代表）、王  春（园岭街道办事处代表）、邓晓琴（区政协代表 ） 、 周立夫 （深圳市实验教育集团代表）、王阿丽（ 深圳市艺术学校代表）。

三、	听证会各方提出的主要问题或者意见建议及其依据、 理由

本次听证会各方提出的主要问题、意见或建议共计6条， 梳理归纳如下：

1.建议将百花片区的提升统筹考虑，做好各条道路的衔接工作，避免后期又拆掉重做，浪费资源。

2.建议改造提升目标明确，儿童游玩可能在社区比较好，路边会因为安全、空气问题很难找个环境适合儿童的。关于把马路牙变平，是有安全隐患的，没有高差对小孩来说不安全。因此不要全部一致都做成平路面，要多了解现场情况，根据现场来做。

3.建议增加停车位，拆掉游泳池做停车场。同时建议实验小学在红荔路门口开个门，将学生做分流。

4.建议取消南天二花园入口旁的四个宜停车位。因入口旁有停车位，导致入口进出车辆缓慢，排队又引发道路堵塞。

5.建议交通方面不做完全单行道，完全单行的话需要绕很远，反而更麻烦。

6.建议每家店铺的门头上方要增加防雨措施。同时这里的孩子太多了，施工的话，必然会有施工的安全隐患。务必要做好隐患防范措施？

经参会人员的积极讨论，听证陈述人就听证会各方提出的 6条主要问题、意见或建议反馈如下：

- 解释说明。目前百花二路是示范。根据福田区的街道导则，这是第一个，除了百花二路，我们交委，城管花漾街区在白沙岭片区也有投放，只不过我们百花二路资源比较集中。我们交通局有个白沙岭片区交通整体提升规划。“一路一街”这个工程是我们街道作为牵头单位来实施，协助我们的是福田交委和城管局。打造这条路是由三家单位来做的。从百花二路延伸开，周边道路的色彩主体我们都会进行统一。

- 解释说明，本次改造提升目标为儿童友好街区。红荔路和百花二路交汇处的东西侧绿地原为封闭杂乱的绿地，本次改造将打开这块绿地，改造成儿童乐园。根据现场情况，降低高差的是路口的位置，同时在路口处设置车挡石，保证孩子的安全问题。

3.解释说明，后续进行调整。鉴于目前百花片区的停车位紧缺，后续有规划在周边建造停车场。实验小学部在红荔路门口开个门，做分流暂不考虑。若上下学阶段接送孩子的车辆在红荔路进出，加上妇幼保健院出入口也在这附近，会导致红荔路交通严重堵塞。红荔路作为主干道堵塞了，也会引发其他支路的交通问题，从而导致整个片区的堵塞。

4.解释说明。根据我市《路边停车设施设置指引》相关要求，为保障道路交通顺畅、减少安全隐患，建议取消南天二花园入口旁的四个宜停车位。

5.解释说明，根据大数据分析及市交通局《白沙岭、红荔片区交通综合整治提升方案》规划，对西侧车道实行交通管制，在上下学高峰期（早高峰6:50-8:00、下午4:00-5:00）将百花二路-百花一路调整为单向交通，非高峰时段维持双向2车道通行。

6.解释说明。根据商户的建议，在每家店铺的门头上方要增加防雨措施，具体实施方案后续再设计图纸中体现。同时这里施工过程中，做好施工围挡和安全标语，在上下学时段，由专人指引交通路线。对工人做好安全教育交底，将隐患防患于未然。

附件：听证笔录

福田区园岭街道办事处

2020年1月20日