福田区卫生健康局关于深圳市福田区第八届

人民代表大会第四次会议第 20240115 号

建议的答复

尊敬的杨程程代表：

您提出的深圳市福田区第八届人民代表大会第四次会议第 20240115 号《关于加快改扩建区第二人民医院建议》建议我局 已收悉，非常感谢您对我区医疗卫生事业的关注！现将建议有关 办理情况汇报如下：

在市、区人大代表们的关心支持下，福田区第二人民医院改 扩建取得了突破性进展，医院北侧的福田区梅林街道东梅片区城 市更新项目将贡献 4000 平方米医疗用地用以扩建福田区第二人 民医院。2023 年 11 月福田区城市更新（轨道交通）指挥部第 32 次会议已同意：一是项目福田区梅林街道东梅片区城市更新项目 拟贡献移交 4000 平方米医疗卫生设施用地扩建福田区第二人民 医院，二是由梅林街道办同步深入开展更新意愿征集等工作。梅 林街道已于 2024 年 1 月 30 日完成意愿征集工作且符合“双 95” 的同意率。区住建局（原城市更新局）提前对接开展更新单元计 划审查工作,并组织与我局、市规划和自然资源局福田局等相关 部门,就项目贡献移交医院用地比选方案多次进行沟通交流。经 过深化多版用地方案研究，结合医院需求及项目实际，初步确定

采用北移慈康巷并移交 4000 平方米用地用以扩建医院的方案， 使医院可获得相对完整的连片建设用地，便于后续规划建设。目 前，东梅片区城市更新单元项目已完成规划申报，待批复中；福 田区第二人民医院已提前组织开展前期规划设计及概念方案研 究工作。

另一方面，正在积极推动福田区第二人民医院周边物业统筹 规划。一是福田区第二人民医院已联合梅林街道完成梅林居 D 栋 住宅楼相关资料收集及居民意愿征集，获得绝大部分业主支持； 二是经区物业管理中心核查，福田区梅林街道新兴社区中康路梅 林街道办事处文化站第 1-2 层，建筑面积 1927.76 平方米，为区 政府产权物业，可进一步研究支持医院建设。

代表们提出的有关建议，对于加快改扩建福田区第二人民医 院，提升医院环境和医疗水平具有重要意义。下一步，将加快推 进梅林街道东梅片区城市更新项目及用地收储等工作，同时提前 开展福田区第二人民医院改扩建项目前期规划，推动医院周边梅 林居、文化站等物业统筹利用，以期进一步增加福田区第二人民 医院扩建用地和使用空间。

再次感谢您对医疗卫生健康工作的关心和支持！

福田区卫生健康局

2024 年 5 月 14 日 (联系人：肖筱馨茹，联系电话： 82912612)