市交通运输局福田管理局关于福田区第八届

人民代表大会第五次会议第20250114号

建议办理意见的函

吴凤莉等代表：

福田区第八届人民代表大会第五次会议第20250114号建议《关于推进福田区金地二路路面修复工程的建议》收悉，我局为主办单位，沙头街道党工委（办事处）为会办单位。经认真研究，现将具体意见回复如下：

- 一、办理情况

- 根据福田区政府印发的《福田区“三不管”道路接管工作方案》明确，金地二路由属地街道办或属地街道办协调权属单位管养。属地街道办已常态化开展金地二路交通隐患网格巡查工作，2024年至今，累计发现该路段隐患67处，并积极协调周边物业进行修缮。同时，街道办已向市规自局福田局去函，申请核查金地二路既有权属单位、规划属性、用地单位、规划红线宽度、纳管计划等信息，为后续明确道路责任主体提供依据。

- 2025年2月27日，我局会同街道办、社区、养护企业前往金地二路及其周边道路进行排查，并研究制定了金地二路与金地一路交叉口路面维修方案。该方案已安排养护单位实施，现阶段正在进行燃气探管，预计6月19日进场施工，7月11日前完成施工（包含中考备考期间停工5天）。维修期间，我局将会同街道办做好交通疏导工作，设置明显的警示标志，引导车辆和行人安全通行，最大限度减少对市民出行的影响。

- 二、下一步工作

- （一）我局将积极配合对金地二路道路设施完善提供指导意见，并协助街道办开展金地二路病害整治。

- （二）街道办将跟进市规自局福田局核查进度，推动金地二路纳入市政道路管养范围。

专此致函。

市交通运输局福田管理局

2025年6月13日

（联系人：郑丽芳，联系电话：0755-83709292）