福田区城市管理和综合执法局关于深圳市

福田区政协六届四次会议委员提案

第2024233号建议的承办意见

尊敬的黄婷委员：

深圳市福田区政协会议委员提案第2024233号《五园连通，山海连城--关于建设“公园城市”的建议》已收悉，经认真研究，现将承办意见回复如下：

- 基本情况

为建设“公园城市”，保障户外空间的适儿化，我局牵头会同区民政局（现为区委社会工作部）积极推进的儿童友好项目“童乐福田计划”，合理利用闲置公园绿地、小区架空层和空地、绿化带等区域，以500米半径的服务圈为单元，新增、提升、改建一批亲子游乐设施，打造家门口的社区亲子空间，最终实现社区儿童“出门入园、就近游乐”的效果。“童乐福田计划”截至目前统计共146个项目，87个项目已完成建设，23个项目正在现场施工，36个项目正在推进前期工作。

为激发公园活力，我局于2018年创建香蜜公园自然教育中心，由"公园之友”运营,是汇聚多方社会力量打造的开放式自然教育平台，展现多元文化与活动场景。通过构建满足多层次多元化全员参与体系,培养了众多生态公益科普人才。创建的基于城市"市民公园”的自然教育成套体系与模式,自然教育体系的完善和进步,在人才培养、课程研发、导赏培训等方面积累有效的可复制推广的经验。截止目前累计开展自然教育活动1600余场,惠及市民4万余入。

在制度创新方面，2024年我局充分利用公园资源，串联多种城市功能区，鼓励各公园管理机构可以依法引入社会资本投资、建设、运营公园内配套服务项目，探索更具生命力“公园+商业”共融新模式，进一步开辟公园消费新场景、拓展公园设施功能、推动福田区公园精细化管理和健康有序高质量发展，我局已开展相关研究。预计下半年出台“公园+商业”管理办法，明确经营业态、经营主体、准入退出机制、服务标准等内容，为开辟公园消费场景提供政策指引。

二、下一步工作计划

一是持续推进“童乐福田计划”，对各街道童乐福田计划项目进行了现场调研和专项检查，巡查发现现场存在的项目缺少主题性和童趣命名、部分设施攀爬高度较高且地面缺少安全缓冲材料、场内内存带电设施、部分设施不满足安全规范等问题，针对现场存在问题提出整改建议，后续将及时跟进街道整改情况。确保能够真正实现“1米高度看城市”的儿童视角，保障和推进户外公共空间的适儿化。

二是营造公园消费场景，以场景营造的角度，结合多元人群需求，引入契合公园特色的活动内容及经营业态，定期策划各种节庆活动和文化活动，丰富公园空间体验。以公园为载体，充分发动专业力量和社会组织，开展“公园+市集、公园+露营、公园+美食、公园+运动 ”等“公园+ ”系列消费体验活动，形成公园特色消费IP，为公园的可持续发展注入新的动力，同时可减轻政府财政负担。

深圳市福田区城市管理和综合执法局                             2024年8月26日

（联系人：刘子琪，电话：83128211）