附件4

政府投资项目竣工财务决算报表填制说明

政府投资项目竣工财务决算报表包括：封面、基本建设项目概况表、财务决算表、资金情况明细表、交付使用资产总表及明细表、待摊投资明细表、待核销基建支出明细表和转出投资明细表。现对填表作如下说明：

一、封面：

各栏目均要填写，并加盖建设单位公章。

注意：“建设性质”：是计划部门下达计划资金时所确定的，包括新建、续建。

二、基本建设项目概况表：

1.基本概况方面

(1)“建设项目（单项工程）名称”：指发改部门下达计划资金的项目名称；

(2)“建设地址”：指建设项目的所在地；

(3)“主要设计单位”指建设项目设计的主要单位；

(4)“主要施工单位”指建设项目施工的主要单位；

(5)“占地面积”的“设计”：指原计划资金下达时所确定的面积，以平方米为单位；

(6)“占地面积”的“实际”：指完工后实际占地面积，以平方米为单位；

(7)“总投资”的“设计”：指原计划资金下达时所确定的总投资额，以万元为单位；

(8)“总投资”的“实际”：指完工后所确定的总投资额，以万元为单位；

(9)“建设起止时间”的“设计”：指原计划资金下达时所确定的时间；

(10)“建设起止时间”的“实际”：指完工后所确定的时间；

(11)“设计概算批准文号”：指计划资金下达的计划文号，如是分批下达，则要分别填写。

2.基建支出方面（概算批准金额对照概算文件填写，实际完成金额则反映审计结算或决算金额）

(1)“建筑安装工程支出”的“实际完成金额”：指建筑工程和安装工程的实际成本；

(2)“设备投资支出”的“实际完成金额”：指设备、工具、器具、家具、计算机、计算机软件、网络系统等的实际成本；

(3)“待摊投资支出” 的“实际完成金额”：指按规定应当分摊计入交付使用资产价值的各项费用支出，包括：建设单位管理费、勘察设计费、监理费、可行性研究费、土地使用税等费用；

(4)“其他投资支出”的“实际完成金额”：指构成基本建设实际支出的房屋购置、绿化等费用；

(5)“待核销基建支出”的“实际完成金额”：指江河清障、航道清淤、水土保持、城市绿化、取消项目可行性研究费、项目报废及其他经财政部门认可的不能形成固定资产的政府投资项目等费用；

三、项目竣工财务决算表

该表格所反映的金额应按审计结（决）算后的数据如实填写，而根据我区政府投资项目的实际情况，该表格需要填写的栏目并不多，现对有共性的科目作个说明：

1.“基建拨款”：指市、区计划资金实拨数，有中央补助资金的，则填在“1.中央财政资金”，一般填“2.地方财政资金”；

2.“地方财政资金”：指市、区计划资金实拨数，一般填“一般公共预算资金”，发债项目填“政府性基金”；

3.“部门自筹资金”：指市、区计划资金以外，部门自行筹集的资金；

4.“其他未交款”:包括审计结(决)算后，货币资金所产生的利息；

5.“交付使用资产”：指审计结（决）算所确定的固定、流动及无形资产金额；

6.“待核销基建支出”：指审计结（决）算所确定的，不能形成固定资产的金额；

注意：该表的“资金来源”合计和“资金占用”合计应相等。

四、交付使用资产总表

表中各栏数字应根据“基本建设项目交付使用明细表”中相应项目的数字汇总填列，并与“基本建设项目竣工财务决算表”中有关数字相符。

五、交付使用资产明细表及转出投资明细表

形成资产产权归属本单位的，计入交付使用资产价值，填表4、5，表5是用来反映交付使用资产的详细内容，编制时，对各项内容要分类填列；形成资产产权归属其他单位的，作为转出投资处理，填表8。

六、待摊投资明细表

待摊投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的，应当分摊计入相关资产价值的各项费用和税金支出。在编制项目竣工财务决算时，项目建设单位应当按照规定将待摊投资支出按合理比例分摊计入交付使用资产价值、转出投资价值和待核销基建支出。

七、待核销基建支出明细表

非经营性项目发生的江河清障疏浚、航道整治、飞播造林、退耕还林(草)、封山(沙)育林(草)、水土保持、城市绿化、毁损道路修复、护坡及清理等不能形成资产的支出，以及项目未被批准、项目取消和项目报废前已发生的支出，作为待核销基建支出处理；非经营性项目发生的农村沼气工程、农村安全饮水工程、农村危房改造工程、游牧民定居工程、渔民上岸工程等涉及家庭或者个人的支出，形成资产产权归属家庭或者个人的，作为待核销基建支出处理；具体对照明细项填写，对号入座。